LUDUS - technický manuál

06 - Roadmap migrace a testování

Praktický postup, jak přejít ze současného stavu na stabilní architekturu bez předělávání hotových her

Verze manuálu: 1.0 | Datum: 22. 6. 2026

# Cíl migrace

Cílem není přepsat všechno najednou. Cílem je zavést taková pravidla, aby každá další hra vznikala ve stejném formátu a aby se později nemusela předělávat.

Největší priorita není modularizovat hry. Největší priorita je změnit způsob, jak LUDUS rozpoznává konkrétní engine, a přidat do každé hry manifest, adaptér a validaci.

# Fáze 1 - Zpřesnit zobrazování her v LUDUSu

[ ] Přejmenovat badge „hratelná hra“ tak, aby nerozlišovala jen mechaniku.

[ ] Zavést stavy ready, draft, generic, content-only, planned.

[ ] U Star Wars dočasně zobrazit „rozpracovaný engine“ nebo „zatím bez plné integrace“.

[ ] V UI jasně odlišit konkrétní engine od obecného skinu.

# Fáze 2 - Přepsat registr enginů

// místo ENGINES[mechanicId] const GAME_ENGINES = { 'hogwarts:academy': { url: 'engines/hogwarts.html', status: 'ready' }, 'starwars:academy': { url: 'engines/star-wars.html', status: 'draft' } }; function getEngine(gameId, mechanicId) { return GAME_ENGINES[gameId + ':' + mechanicId] ¦¦ null; }

[ ] LUDUS načítá engine podle gameId + mechanicId.

[ ] Katalog her obsahuje gameId, safeTitle, officialTitle, status a supportedMechanics.

[ ] Star Wars se nezobrazuje jako hotový engine, dokud neprojde definicí hotové hry.

# Fáze 3 - Doplnit Star Wars engine

[ ] Do star-wars.html přidat LUDUS_GAME_MANIFEST.

[ ] Původní LABELS rozšířit na THEME_VARIANTS official/safe.

[ ] Doplnit I18N pro pevné texty rozhraní.

[ ] Doplnit EXERCISE_SUPPORT.

[ ] Napsat adaptLudusContentToStarWars(content).

[ ] Napsat validateLudusContent(content).

[ ] Zachovat STATIONS a BOSS jako fallback ukázku.

# Fáze 4 - Zavést LUDUS_CONTENT v2

[ ] LUDUS generuje content.schemaVersion = ludus-content-v2.

[ ] Každý task má jednotná pole type, prompt, options/answer, explanation.

[ ] LUDUS před exportem ověří, že každý typ úlohy engine podporuje.

[ ] Hra při chybném obsahu zobrazí srozumitelnou chybu nebo použije fallback.

# Fáze 5 - Zavést registr typů cvičení

[ ] Vytvořit EXERCISE_TYPES v LUDUSu.

[ ] Každý engine deklaruje supportedExerciseTypes.

[ ] Jádro počítá pedagogickou vhodnost typů cvičení.

[ ] Prompt pro Gemini obsahuje pouze povolené typy.

[ ] Nevalidní typy se neignorují potichu, ale vrací varování do diagnostiky.

# Fáze 6 - Testování

| Test | Co ověřuje |
| --- | --- |
| Manifest test | Každá hra má povinná pole manifestu. |
| Engine registry test | Každá ready hra má existující HTML soubor. |
| Content schema test | LUDUS_CONTENT v2 má povinná pole. |
| Exercise support test | Žádná hra nedostane nepodporovaný task.type. |
| Safe mode test | Veřejný export nepoužije official názvy. |
| Offline test | Exportovaná hra běží bez API a bez internetu. |
| Fallback test | Hra se otevře i bez window.LUDUS_CONTENT. |
| Star Wars adapter test | Ukázkový LUDUS_CONTENT se převede na STATIONS a BOSS. |

# Definice hotové hry

| Oblast | Hotovo znamená |
| --- | --- |
| Manifest | Obsahuje gameId, engineVersion, supportedMechanics, supportedExerciseTypes, jazyky a brandModes. |
| Obsah | Přijímá LUDUS_CONTENT v2 a má fallback STATIONS/BOSS. |
| Adaptér | Převádí stanice, úlohy, boss a theme varianty. |
| Jazyky | Pevné UI texty jsou v I18N. |
| Branding | Official a safe jsou samostatné tematické balíčky. |
| Validace | Neplatný obsah nezpůsobí tiché rozbití hry. |
| Export | Hra běží offline bez API key. |
| Testy | Projde alespoň minimálním self-testem. |

# Doporučený changelog zápis

1.x.x: Přidán nový registr GAME_ENGINES podle dvojice hra + mechanika. 1.x.x: Star Wars převedeno na samostatný LUDUS engine s manifestem, I18N, official/safe variantami, EXERCISE_SUPPORT, adaptérem a validací. 1.x.x: Jádro rozděluje pedagogickou vhodnost a technickou hratelnost.

# Prompt pro předání Claude nebo ChatGPT

Mám aplikaci LUDUS jako modularizovaný builder a samostatné hry jako HTML enginy. Nepřepisuj hru do více souborů. Zachovej jeden HTML soubor. Doplň do hry tyto sekce: LUDUS_GAME_MANIFEST, I18N, THEME_VARIANTS official/safe, EXERCISE_SUPPORT, adaptér z LUDUS_CONTENT v2, validateLudusContent a fallback obsah. LUDUS má rozlišovat engine podle gameId + mechanicId, ne pouze podle mechaniky. Hotová hra nesmí obsahovat API key a musí běžet offline.

# Nejbližší konkrétní úkoly

Upravit v LUDUSu texty badge, aby Star Wars nepůsobilo jako hotový napojený engine.

Připravit GAME_ENGINES registr.

Doplnit manifest do star-wars.html.

Doplnit THEME_VARIANTS official/safe do star-wars.html.

Napsat první adapter pro mcq otázky.

Teprve potom rozšiřovat o další typy cvičení.